Task Sheet

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Project Title:**  **MySweetHome** | | **Period: 1 month** | | | |
| **No.** | **Task** | **Actual Start Date** | **Actual Days** | **Team Member Name** | **Status** |
| 1 | Problem Definition | 25/07/2012 | 2 | Ngô Quang Huy  Vũ Long  Huỳnh Quang Vinh  Nguyễn Anh Tấn  Lê Xuân Trung | √ |
| 2 | Customer Requirement Specification | 25/07/2012 | 2 | Ngô Quang Huy  Vũ Long  Huỳnh Quang Vinh  Nguyễn Anh Tấn  Lê Xuân Trung | √ |
| 3 | Project Plan | 25/07/2012 | 1 | Vũ Long | √ |
| 4 | Architecture and Design of the Project | 27/07/2012 | 3 | Ngô Quang Huy  Vũ Long  Huỳnh Quang Vinh  Nguyễn Anh Tấn  Lê Xuân Trung |  |
| 5.1 | Database Design/Structure | 30/08/2012 | 3 | Ngô Quang Huy |  |
| 5.2 | Data Flow Diagram |  | 3 | Huỳnh Quang Vinh |  |
| 6 | User case | 02/08/2012 | 2 | Vũ Long |  |
| 7 | Entity Relationship(ER) Diagram | 4/08/2012 | 1 | Ngô Quang Huy  Vũ Long  Huỳnh Quang Vinh  Nguyễn Anh Tấn  Lê Xuân Trung |  |
| 8.1 | Design base GUI | 5/08/2012 | 3 | Ngô Quang Huy  Vũ Long  Huỳnh Quang Vinh  Nguyễn Anh Tấn  Lê Xuân Trung |  |
| 8.2 | Design Home page |  | 3 | Ngô Quang Huy  Vũ Long  Huỳnh Quang Vinh  Nguyễn Anh Tấn  Lê Xuân Trung |  |
| 9 | Coding | 8/08/2012 | 20 | Ngô Quang Huy  Vũ Long  Huỳnh Quang Vinh  Nguyễn Anh Tấn  Lê Xuân Trung |  |
| 10.1 | Testing web application | 28/08/2012 | 2 | Ngô Quang Huy  Vũ Long  Huỳnh Quang Vinh  Nguyễn Anh Tấn  Lê Xuân Trung |  |
| 10.2 | Finishing documentation |  | 2 | Ngô Quang Huy  Vũ Long  Huỳnh Quang Vinh  Nguyễn Anh Tấn  Lê Xuân Trung |  |
| 11 | Ending project and submitting to India | 31/08/2012 | 1 | Ngô Quang Huy |  |